Приложение 2 к МП

«Развитие образования

Пошехонского

муниципального района».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ целевая программа

«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ организаций

ПОШЕХОНСКОГО муниципального района»

на 2017 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 годов.

ПАСПОРТ МЦП

| Срок действия МЦП |  | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор МЦП |  | Заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района по социальным вопросам Попова Наталия Александровна Телефон (48546) 2-13-84 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель МЦП |  | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района |  |  |  | Сидельникова Марина Юрьевна начальник МКУ Управления образования Телефон: (48546) 2-40-28. |  |
| Исполнители МЦП |  | Организации Пошехонского муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность |  |  |  | Руководители организаций Пошехонского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность |  |
| Электронный адрес размещения информации о МЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | http://posh.yarregion.ru/regulatory/municipal-programs/ |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| областные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| местные средства | 4100000 |  | 4100000 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МЦП | 4100000 |  | 4100000 |  |  |  |  |

- Описание  текущей ситуации и

обоснование необходимости реализации МЦП

Одной из проблем Пошехонского муниципального района является неполное соответствие материально-технической базы (технического состояния зданий и сооружений) образовательных организаций Пошехонского муниципального района  современным требованиям, которые предъявляет Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального общего , основного общего, среднего общего образования, требованиям безопасности образовательного процесса.

Учебный процесс в образовательных организациях организован в 35 зданиях.  13 образовательных организаций (60 процентов от общего числа) размещаются в типовых зданиях. Аварийных зданий в системе образования нет, однако имеются организации, образовательный процесс в которых  организован в зданиях со сроком эксплуатации более 50 лет. Это МБОУ СШ №2 г. Пошехонье, МБОУ Гаютинская СШ, МДБОУ Владыченский ДС, МБУ ДО ЦДТ «Эдельвейс», МБУ ЦППМСП «НАДЕЖДА», МДБОУ ДС №2 «Рябинка», МДБОУ ДС №8 «Сказка».

Так же требуется ремонт кровель, инженерных сетей, замена оконных блоков, выполнение отделочных ремонтов и оборудование ограждения территорий, проведение противопожарных мероприятий в образовательных организациях для приведения условий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26,  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41, требованиями пожарной и антитеррористической безопасности.

II. Цели и задачи МЦП

Цель МЦП:

проведение капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных организаций сферы образования;

обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем.

Задачи МЦП:

-развитие материально технической базы образовательных организаций;

-проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций Пошехонского муниципального района;

-проведение капитальных ремонтов инженерных сетей образовательных организаций Пошехонского муниципального района, систем вентиляции;

-проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района;

-обеспечение противопожарных мероприятий в организациях Пошехонского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность;

-оборудование ограждения территорий образовательных организаций Пошехонского муниципального района.

III. Механизм реализации МЦП

Мероприятия МЦП реализуются на объектах муниципальной собственности, расположенных на территории Пошехонского муниципального района. Ответственным исполнителем МЦП является МКУ Управление образования.

Исполнители: организации Пошехонского муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность.

Финансирование мероприятий МЦП планируется осуществлять за счёт средств федерального, областного и районного бюджетов в пределах кассового плана на текущий год.

В рамках МЦП предусматривается направить из районного бюджета целевые субсидии организациям Пошехонского муниципального района, осуществляющим образовательную деятельность,  в течение 2017-2019 годов на общую сумму 4100000 рублей. (Перечень организаций, в которых будут проведены ремонты, дан в разделе 5 МЦП).

МКУ Управление образования:

- координирует действия исполнителей МЦП;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации МЦП, в установленном порядке отчитывается перед Управлением финансов Администрации Пошехонского муниципального района;

- составляет план реализации мероприятий ОЦП на очередной финансовый год;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий МЦП.

Организации Пошехонского муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность:

- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ и поставщиков необходимых материалов;

- принимают меры к размещению заказов на поставку материалов, выполнение работ, оказание услуг для реализации программных мероприятий;

- представляют в МКУ Управление образования ежеквартальный отчёт об использовании финансовых средств, направляемых на выполнение программных мероприятий;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий МЦП;

- подготавливают предложения в план реализации мероприятий МЦП на очередной финансовый год.

Отчет о реализации МЦП  предоставляется ответственному исполнителю МП 1 раз в год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Информация о МЦП, отчёты о ходе её реализации размещаются на странице МКУ Управления образования на официальном портале Администрации Пошехонского муниципального района. Ответственность за размещение информации несёт МКУ Управление образования.

IV.Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации МЦП

Цель: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных организаций сферы образования

Задача1: проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций Пошехонского муниципального района

Задача 5: оборудование ограждения территорий образовательных организаций Пошехонского муниципального района.

Задача3: проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района;

Задача4: обеспечение противопожарных мероприятий в организациях Пошехонского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность;

Задача2: проведение капитальных ремонтов инженерных сетей, систем вентиляции образовательных организаций Пошехонского муниципального района;

В результате решения поставленных задач:

- доля образовательных организаций Пошехонского муниципального района, соответствующих современным требованиям и нормам, достигнет 76%, т.е. увеличится на 6%;

-в 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность, будет обеспечено выполнение всех требований пожарной безопасности;

-будут устранены замечания по выполнению требований антитеррористической безопасности в части наличия ограждения территорий организаций;

- доля образовательных организаций Пошехонского муниципального района, в которых  спортивные залы соответствуют современным требованиям и нормам, повысится на 10%.

V. Перечень программных мероприятий, целевых показателей МЦП

| № п/п | Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия | Источник финансирования | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | 1-й год планового периода |  | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017г |  | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | Задача 1.Проведение капитальных ремонтов зданий образовательными организациями Пошехонского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты зданий |  | ед. | 11 | 2 |  | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | МДБОУ ДС №3 «Ручеек»: Ремонт коридора | МБ | руб. | 126034,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Ремонт косметический помещений МБОУ Гаютинской СШ. | МБ | руб. |  | 1258200 |  |  |  |
| 1.2. | МБОУ КременевскаяОШ Разработка ПСД на ремонт кровли | МБ | руб. | 75600,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | МБУ ЦДТ «Эдельвейс» Ремонт полов ДОЦ «Солнышко» Выполнение работ по ремонту полов 1 этажа 16.02.2016 | МБ | руб. | 262015,06 626264,42 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Разработка ПСД на ремонт плоскостного сооружения МБУ ДО ДЮСШ г.Пошехонье Ремонт плоскостного сооружения МБУ ДО ДЮСШ г.Пошехонье Строительный контроль при ведении работ по ремонту плоскостного сооружения разработка проектной документации на плоскостное сооружение г.Пошехонье ул. Воинова | МБ МБ | руб. | 2009033,02 49417,66 350000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.12. | МДБОУ ДС №2 «Рябинка»: Ремонт зала, лестничной клетки, туалета | МБ | руб. | 399798,29 |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Ремонт помещений в МДБОУ ДС №8 «Сказка» | МБ | руб. | 1202572,84 |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Ремонт кровли на здании музея в МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева Ремонт кровли мастерской | МБ | руб. | 83548,00 92866,00 |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Ремонт кровли на дошкольной группе в МБОУ Колодинской СШ. | МБ | руб. | 530624,00 |  |  |  |  |
| 1.2.16.. | Ремонт лестничного марша в МБОУ СШ №2 г. Пошехонье. | МБ | руб. |  | 437065 |  |  |  |
| 1.2.17. | Ремонт кровли, монтаж радикальной системы передачи извещений о пожаре в МБОУ СШ №2 г. Пошехонье Ремонт полов Разработка ПСД на ремонт вентиляции пищеблока Проверка ПСД на ремонт вентиляции пищеблока | ОБ, МБ МБ | руб. | 146490,83 80000,00 20850,01 |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Ремонт помещений мест общего пользования в МБУ ЦППМСП «Надежда» | МБ | руб. | 92103,00 |  |  |  |  |
|  | МБОУ Юдинская СШ Устройство площадки Приобретение трубы для ремонта котельной |  |  | 39985,46 66698,34 |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  | руб. |  | 6232531,95 | 1695265 |  | 0 | 0 |
|  | Задача 2.Проведение капитальных инженерных сетей образовательными организациями Пошехонского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество образовательных организаций, в которых проведены ремонты инженерных сетей |  | ед. | 3 | 1 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | МБОУ СШ №2 г. Пошехонье: Ремонт системы канализации и водопровода Строительство ливневой канализации на территории школы Ремонт отопления кабинета химии | МБ | руб. | 51360,87 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье: Корректировка проектно –сметной документации по ремонту системы водоснабжения и водоотведения Ремонт канализации и водопровода МБОУ Средняя школа №1 | МБ | руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Аварийный ремонт котла в котельной МБОУ Белосельской СШ | МБ | руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | МБОУ Колодинская СШ: Капитальный ремонт отопления здания школы 2-ой этап из средств обл.бюджета по ВЦП ДОЯО «Господдержка МТБ ООЯО» Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. Ремонт водопровода в санузлах | ОБ МБ | руб. | 851834,60 21327,18 |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт водопровода в дошкольной группе в МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева. | МБ | руб. | 216542,00 |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Оснащение вентиляцией пищеблока МБОУ СШ№2 | МБ | руб. |  | 1184935 |  |  |  |
| Всего по задаче 2. |  | руб. |  | 1141064,65 | 1184935 |  |  |  |
|  | Задача 3.Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательными организациями Пошехонского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района, в которых проведены ремонты спортивных залов |  | ед. | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт спортивного зала в МБОУ Кременевской ОШ за счет средств местного бюджета | МБ | руб. | 450747,07 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ремонт спортивного зала МБОУ СШ№2 г.Пошехонье Строительный контроль при ведении работ по ремонту спортивного зала | МБ МБ |  | 2101384,76 56305,75 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Ремонт спортивного зала МБОУ Юдинской СШ | МБ |  | 165955,40 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ремонт малого спортивного зала МБОУ СШ №1 г.Пошехонье | МБ |  | 279630,30 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Строительный контроль при ведении работ по обустройству универсальной площадки МБОУ СШ №1 г.Пошехонье | МБ |  | 57600,52 |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3. |  |  |  | 3111623,80 | 0 |  |  |  |
|  | Задача 4. Обеспечение противопожарных мероприятий в организациях Пошехонского муниципального района осуществляющих образовательную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проведены противопожарные мероприятия |  | ед. | 6 |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | МБОУ Пятницкая ОШ: Огнезащитная обработка чердака Монтаж радикальной системы передачи извещений о пожаре в школе Монтаж системы CMS | МБ ОБ МБ | руб. | 48260.82 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Монтаж радикальной системы передачи извещений о пожаре в школе МБОУ Ермаковской СШ Ремонт пожарной сигнализации чердака МБОУ Ермаковской СШ | ОБ МБ | руб. | 44705,48 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Замер сопротивления изоляции МДБОУ ДС №7 «Улыбка» | МБ | руб. | 23986,68 |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Монтаж АПС, разработка ПСД МБОУ СШ №1 г.Пошехонье | МБ | руб. | 817629,00 |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Замер сопротивления изоляции МДБОУ ДС №8 «Сказка» Ремонт системы пожарной сигнализации Ремонт системы охранной системы сигнализации | МБ | руб. | 20352,80 41092,80 54996,79 |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Установка видеонаблюдения спортивного зала МБОУ СШ№1 г.Пошехонье | МБ | руб. | 45431,18 |  |  |  |  |
| Всего по задаче 4. |  | руб. |  | 1234075,55 | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача 5. Оборудование ограждения территорий в образовательных организациях Пошехонского муниципального района . |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество образовательных организаций, в которых оборудовано ограждение территорий |  | ед. | 3 | 2 |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | МБОУ Юдинская СШ Погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 Устройство ограждения территории школы | ОБ | руб. | 603603,40 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | МДБОУ ДС №1 «Матрешка» Ремонт ограждения территории | МБ | руб. | 182019,35 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Ремонт ограждения «Сказка» | МБ | руб. | 53642,00 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Устройство ограждения территории МБОУ Вощиковская основная школа им. А.И.Королева |  |  |  | 948700 |  |  |  |
| 5.2.5. | Устройство ограждения территории МБУДО ЦДТ «Эдельвейс» |  |  |  | 271100 |  |  |  |
| Всего по задаче 5. |  | руб. |  | 839264,75 | 1219800 | 0 |  | 0 |
| Всего по программе |  |  |  | 12558560,70 | 4100000 |  |  |  |

VI. Управление МЦП и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за реализацией МЦП  осуществляет начальник МКУ Управления образования. Полномочия начальника определяются Положением о муниципальном казенном учреждении Управлении  образования Администрации Пошехонского муниципального района.

В реализации МЦП участвуют организации Пошехонского муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность.

Координационным органом, обеспечивающим согласованные действия  организаций Пошехонского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, является отдел специалистов по вопросам бухгалтерского учета, отчетности,  планирования и  хозяйственного обслуживания образовательных учреждений.

- Основными функциями Координационного органа являются:

-обеспечение взаимодействия МКУ Управления образования и организаций, участвующих в реализации МЦП;

-организационное содействие организациям,  участвующих в реализации МЦП;

-сбор и анализ информации о ходе выполнения МЦП;

-контроль за деятельностью организаций, участвующих в реализации МЦП;

-подготовка докладов о ходе реализации МЦП;

-публикация информации о ходе реализации МЦП, взаимодействие со средствами массовой информации.

-предоставляет Управлению финансов Администрации Пошехонского муниципального района информацию о ходе реализации МЦП и об использовании бюджетных средств.

Контроль за реализацией МЦП и целевым расходованием бюджетных средств  осуществляется в форме плановых (внеплановых) комплексных, тематических проверок МКУ Управлением образования. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы МКУ Управления образования. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в МКУ Управление образования обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией, поступления информации, подтверждаемой документами и иными  доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков  нарушений.

Проверки проводятся работниками МКУ Управления образования на основании приказа начальника МКУ Управления образования  в соответствии с их должностными инструкциями.

Для проведения мероприятий проверки у организаций, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть запрошены следующие материалы и документы:

-ПСД;

-документы на выполнение работ, услуг, поставку товара;

-акты выполненных работ;

-иные материалы по тематике проверок.

По итогам проверки оформляются аналитические материалы, издается приказ МКУ Управления образования об итогах проверки, который  направляется в организацию, которая проверялась.

Приложение 1 к МЦП «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Пошехонского муниципального района» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Методика

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее – программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение показателя цели программы;

Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формулам:

- при наличии одной цели  рассчитывается по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей  рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

| Значение индекса стратегической результативности программы (Rст) | Стратегическая результативность программы |
| --- | --- |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

,

где:

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

– количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| Rисп 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год)  эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

| Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) | Эффективность исполнения программы |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ((определяются соответственно по формуле:

где:

R(Е)Пi – соответствующие индексы подпрограмм;

KПi– весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы.  Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Приложение 2 к МЦП «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

Пошехонского муниципального района» на

2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

Отчет

о реализации МЦП

за 20____  - 20____ годы

(наименование МЦП)

- Информация о финансировании МЦП,  входящих в состав МП

| № п/п | Наименование цели задачи/ мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | ФБ* |  | ОБ* |  | МБ |  |  | ВИ* |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | утверждённый в МЦП | утверждённый решением о бюджете муниципального района | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МЦП/ВЦП/Основного мероприятия___________________________

Приложение 3 к МЦП «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

Пошехонского муниципального района» на

2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Информация о выполнении целевых показателей МЦП

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| Целевой показатель … |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________